Утверждено

Зав. МБДОУ № 49

Магомедова М.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

09.01.2022 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по обеспечению антитеррористической защищенности  
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 49» на 2022 - 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | | | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **1. Воспрепятствовать неправомерному проникновению в здание и на территорию** | | | | | |
| 1.1. | Обеспечить действие пропускного и внутриобъектового режимов:  – оборудовать основные входы в здания контрольно-пропускными пунктами и постами охраны; | | | Февраль 2022 | Ответственный за антитер. Защищенность и зам. директора по АХЧ |
| – оборудовать въезд на территорию контрольно-пропускными пунктами | | | Март 2021 |
| 1.2. | Обеспечить охрану с помощью физических сил:  – заключить договор с частной охранной организацией, ведомственной или вневедомственной охраной; | | | Февраль 2022 | Заведующая и ответственный за антитер. защищенность |
| – провести обследование здания и территории с руководителем охранной организации; | | |
| – обеспечить обмен информацией с представителями охранной организации не менее одного раза в неделю | | |
|  |  |
| 1.3. | Установить инженерно-технические средства охраны:  – оснастить окна решетками или замками безопасности; | | | Август 2022 | Зам. директора по АХЧ |
|  | | |  |
| – установить в здании сертифицированные входные двери, которые отвечают требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; | | | Август 2023 |
| – оснастить въезд на территорию воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении; | | | Сентябрь 2023 | Ответственный за антитер. Защищенность |
| – оснастить въезд на территорию средствами снижения скорости и противотаранными устройствами | | | Октябрь 2023 | Ответственный за антитер. Защищенность |
| 1.4. | Установить технические системы охраны:  – систему передачи тревожных сообщений в Росгвардию или систему вызова экстренных служб по единому номеру «112»; | | | Март 2022 | Ответственный за антитер. Защищенность и зам. директора по АХЧ |
| – автономную систему оповещения и управления эвакуацией людей с источниками бесперебойного электропитания; | | | Апрель 2022 |
| – систему наружного освещения; | | | Май 2022 |
| – систему видеонаблюдения; | | | Июнь 2022 | Ответственный за антитер. Защищенность и зам. директора по АХЧ |
| – стационарные металлоискатели; | | | апрель 2022 |
| – охранную сигнализацию; | | | Август.2023 |
| – систему бесперебойной и устойчивой связи; | | | Сентябрь 2023 |
| – оборудовать вход в здание системой контроля и управления доступом. | | | Ноябрь 2023 | Зам. директора по АХЧ |
| 1.6. | Обеспечить информационную безопасность, исключить несанкционированный доступ к информационным ресурсам:  – установить на все компьютеры программы управления доступом, антивирусные программы, пароли и т.д. | | | Февраль 2022 | Директор |
| **2. Выявлять нарушителей и признаки подготовки теракта** | | | | | |
| 2.1. | Организовать периодический осмотр зданий, территории, уязвимых мест и критических элементов, систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта, систем подземных коммуникаций, складских помещений:  – разработать схемы маршрутов по зданию и территории;  – составить график обхода и осмотра здания и территории | | | Март 2022, 2023 | Зам. директора по АХЧ, ответственный за антитер. Защищенность |
| 2.2. | Обеспечить поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны: | | | Ноябрь 2022, 2023 | Директор и ответственный за обслуживание здания |
| – заключить договор на техническое обслуживание систем охраны; | | |
| – заключить договор на планово- предупредительный ремонт систем охраны; | | |
| – заключить договор на обслуживание инженерно-технических средств; | | | Декабрь 2022, 2023 |
| – заключить договор на ремонт инженерно-технических средств | | |
| 2.3. | Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, МВД и Росгвардии | | | Январь 2022 | Ответственный за антитер. Защищенность |
| **3. Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов** | | | | | |
| 3.1. | Ознакомить ответственных работников с телефонам экстренных служб | | | Январь 2022 | Ответственный за антитер. защищенность |
| 3.2. | Составить антикризисный план | | | Февраль 2022 | Ответственный за антитер. защищенность |
| 3.3. | Разработать порядок эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении теракта:  – заказать планы эвакуации при угрозе совершения или совершении теракта; | | | Июнь 2022 | Директор |
| Ответственный за антитер. защищенность |
| – купить и оформить стенд с наглядными пособиями о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении теракта, а также плана эвакуации при возникновении ЧС, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, ФСБ и Росгвардии; | | | Июль 2022 |
| – закупить памятки работникам по действиям при возникновении и локализации ЧС, террористических актов и установлении уровней террористической опасности | | | Август 2022, 2023 |

Перечень составили члены комиссии по обследованию и категорированию зданий и территории МБДОУ «ЦРР – детский сад № 49» :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный за антитеррористическую защищенность** | **Абакарова К.М.** |  |
|  |  |  |